ФИО: Чнаваян Шираз
Группа: ИСП 2151
Дата выполнения: 02.10.2026

Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Продолжительность: 2 академических часа

Учебная практика: ПМ «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

1. Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать раздел будущего плана внедрения системы HelpDesk, содержащий:

- описание существующей проблемы;

- цель внедрения системы;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- критерии успешного внедрения;

- перечень заинтересованных пользователей;

- предварительную последовательность действий при внедрении.

Полученные материалы будут использоваться в следующих практических работах и войдут в итоговый план внедрения HelpDesk.

3. Исходная ситуация

На предыдущем занятии был проведён первоначальный анализ информационной системы HelpDesk.

Напомним ситуацию.

В колледже сотрудники и преподаватели сообщают о технических неисправностях различными способами:

- через мессенджеры;

- по телефону;

- лично специалисту;

- по электронной почте.

Из-за отсутствия единой системы регистрации обращений возникают проблемы:

- отдельные заявки могут теряться;

- сложно определить дату поступления обращения;

- неизвестно, кто занимается конкретной заявкой;

- трудно определить текущий статус обращения;

- отсутствует единая история технических проблем;

- невозможно быстро найти информацию о ранее выполненных работах.

Для решения этих проблем планируется разработать и внедрить информационную систему HelpDesk.

Программа будет разрабатываться с использованием:

- C#;

- Windows Forms;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

4. Краткие теоретические сведения

Что такое цель внедрения

Цель внедрения программного обеспечения — это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

Цель отвечает на вопрос:

Для чего внедряется программное обеспечение?

Цель должна описывать конечный результат, а не отдельное действие.

Например:

Неправильно:

Установить программу.

Это действие.

Правильнее:

Организовать централизованную регистрацию и обработку заявок технической поддержки.

Что такое задача внедрения

Задача внедрения — конкретное действие или группа действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели.

Если цель отвечает на вопрос:

Что хотим получить?

то задача отвечает на вопрос:

Что необходимо для этого сделать?

Например:

Цель

Организовать единый учёт обращений технической поддержки.

Задачи

- подготовить рабочие места;

- установить программное обеспечение;

- настроить подключение к базе данных;

- создать пользователей;

- проверить работоспособность системы;

- обучить пользователей;

- провести контрольный запуск.

Что такое результат внедрения

Результат внедрения — фактическое состояние системы после выполнения необходимых работ.

Например:

Система HelpDesk установлена, подключена к базе данных MS SQL Server и готова к регистрации обращений пользователей.

Критерий успешности

Критерий успешности внедрения — показатель, по которому можно определить, достигнут ли необходимый результат.

Например:

Пользователь может создать заявку, а созданная заявка сохраняется в базе данных и отображается в общем списке.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, заполните таблицу.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки могут теряться, дублироваться или поступать специалисту с задержкой |
| Отсутствует единый список заявок | Невозможно быстро увидеть все обращения и определить их очередность |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь и специалист не понимают, на каком этапе находится решение проблемы |
| Нет истории выполненных обращений | Сложно найти сведения о прошлых неисправностях и способах их устранения |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Возникает путаница в ответственности и возможны задержки выполнения |

Добавьте ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk.

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Не фиксируется точное время поступления заявки | Сложно контролировать сроки реакции и порядок обработки обращений |
| Трудно быстро найти сведения о похожей проблеме | Специалист тратит лишнее время на повторную диагностику и решение |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Сформулируйте одну основную цель внедрения HelpDesk.

Требования к формулировке:

- цель должна быть понятной;

- не должна состоять из одного действия;

- должна описывать конечный результат;

- должна быть связана с проблемой заказчика.

Начать можно словами:

Целью внедрения системы HelpDesk является…

Ответ

Целью внедрения системы HelpDesk является организация единой и удобной системы регистрации, обработки и контроля обращений технической поддержки, обеспечивающей сохранение истории заявок и прозрачность их выполнения.

Задание 3. Определить дополнительные цели

Кроме основной цели определите ещё 3 дополнительные цели.

Например, дополнительная цель может быть связана:

- с сохранением истории обращений;

- с уменьшением количества потерянных заявок;

- с контролем состояния обращений;

- с удобством поиска информации.

Заполните таблицу.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранить единую историю всех обращений и выполненных работ |
| 2 | Снизить количество потерянных и забытых заявок |
| 3 | Обеспечить контроль статуса заявок и удобный поиск информации |

Задание 4. Определить задачи внедрения

Определите минимум 8 задач, которые необходимо выполнить, чтобы система HelpDesk могла быть введена в эксплуатацию.

Обратите внимание: сейчас речь идёт именно о внедрении, а не о разработке программы.

Необходимо подумать о том, что будет происходить после того, как программа уже создана.

Заполните таблицу.

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям |
| 2 | Установка необходимых программных компонентов | Подготовить программную среду для работы HelpDesk |
| 3 | Установка HelpDesk на рабочие компьютеры | Обеспечить запуск приложения у пользователей |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Подготовить сервер для хранения и обработки данных |
| 5 | Создание базы данных HelpDesk | Организовать централизованное хранение заявок и пользователей |
| 6 | Настройка подключения приложения через ADO.NET | Обеспечить обмен данными между приложением и базой данных |
| 7 | Создание учётных записей пользователей | Предоставить сотрудникам доступ к системе с нужными правами |
| 8 | Первоначальное заполнение справочных данных | Подготовить категории, статусы и другие данные для начала работы |
| 9 | Проверка работоспособности системы | Убедиться, что основные функции работают без ошибок |
| 10 | Обучение пользователей и создание резервной копии | Подготовить сотрудников к работе и обеспечить сохранность исходного состояния базы |

При выполнении задания можно учитывать следующие направления:

- подготовка оборудования;

- установка необходимых компонентов;

- установка программы;

- настройка MS SQL Server;

- создание базы данных;

- настройка подключения через ADO.NET;

- создание пользователей;

- первоначальное заполнение данных;

- проверка работоспособности;

- обучение пользователей;

- резервное копирование.

Задание 5. Распределение задач по группам

Разделите определённые ранее задачи на четыре группы.

1. Подготовительные работы

Что необходимо сделать до установки программы?

Проверить рабочие компьютеры и системные требования; проверить сеть и доступ к серверу; определить пользователей и их роли; подготовить необходимые установочные компоненты.

2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

Установить необходимые компоненты и HelpDesk; подготовить и настроить MS SQL Server; создать базу данных; настроить подключение через ADO.NET; создать учётные записи и первоначальные справочные данные.

3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

Проверить запуск приложения и вход пользователей; соединение с базой данных; создание, изменение, поиск и сохранение заявок; назначение ответственного и изменение статуса; отсутствие критических ошибок.

4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

Обучить пользователей; выдать логины и пароли; выполнить контрольное тестирование; создать резервную копию базы данных; после успешной проверки начать эксплуатацию.

Задание 6. Определить заинтересованных участников

Внедрение программного обеспечения затрагивает разных людей.

Заполните таблицу.

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устраняет программные ошибки и консультирует по работе приложения |
| Системный администратор | Подготавливает компьютеры, MS SQL Server, сеть и права доступа |
| Специалист технической поддержки | Проверяет обработку заявок и затем работает с обращениями пользователей |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки, отслеживает их статус и участвует в проверке удобства системы |
| Администратор HelpDesk | Создаёт пользователей, настраивает справочники, права и контролирует работу системы |

Ответьте на вопрос:

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Потому что внедрение включает не только работу с кодом, но и подготовку оборудования, настройку сервера и базы данных, создание учётных записей, проверку системы, обучение пользователей и организацию дальнейшей эксплуатации. В этих работах участвуют разработчик, системный администратор, техническая поддержка, администратор HelpDesk и обычные пользователи.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

После успешного внедрения HelpDesk должны быть получены конкретные результаты.

Определите минимум 6 ожидаемых результатов.

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Заявки сохраняются в базе данных MS SQL Server |
| 3 | Для каждой заявки отображается текущий статус |
| 4 | Для заявок назначается ответственный специалист |
| 5 | Сохраняется история обращений и выполненных работ |
| 6 | Пользователи могут быстро находить нужные заявки и информацию |
| 7 | Создана резервная копия базы данных и система готова к эксплуатации |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Для каждого результата необходимо определить, как проверить, что он действительно достигнут.

Пример:

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Приложение подключено к MS SQL Server | После запуска отсутствуют ошибки подключения и данные загружаются |
| Статус заявки можно изменять | Изменённый статус сохраняется и отображается после повторного открытия |
| Для заявки назначается ответственный | Выбранный специалист сохраняется и виден в карточке заявки |
| История обращений доступна | Закрытые заявки находятся через список или поиск |
| Резервное копирование настроено | Резервная копия базы создаётся и доступна для восстановления |

Необходимо разработать не менее 5 критериев.

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Не все задачи одинаково важны.

Используйте три уровня:

Высокий — без выполнения задачи внедрение невозможно.

Средний — задача важна, но система может временно работать без неё.

Низкий — задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск.

Заполните таблицу.

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения приложение не сможет работать с общей базой данных |
| Создание учётных записей | Высокий | Без учётных записей пользователи не смогут войти в систему |
| Обучение пользователей | Средний | Система технически может работать, но пользователям необходимо освоить её функции |
| Резервное копирование | Средний | Не блокирует первый запуск, но необходимо для защиты данных |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствия требованиям установка и стабильная работа не гарантированы |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Ярлык повышает удобство запуска, но не влияет на работоспособность системы |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Расположите действия в правильном порядке.

Исходный перечень:

- провести контрольное тестирование;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- подготовить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать пользователей;

- обучить пользователей;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию системы.

Запишите правильную последовательность.

1. Проверить системные требования.
2. Подготовить MS SQL Server.
3. Создать базу данных HelpDesk.
4. Установить HelpDesk.
5. Настроить подключение приложения к базе данных.
6. Создать пользователей.
7. Провести контрольное тестирование.
8. Обучить пользователей.
9. Создать резервную копию.
10. Начать эксплуатацию системы.

Задание 11. Анализ ситуации

Рассмотрите ситуацию:

Программа HelpDesk разработана и запускается на компьютере разработчика. Файл приложения скопировали на компьютер сотрудника. После запуска программа выдаёт ошибку подключения к базе данных. Пользователь не знает логин и пароль для входа. Резервная копия базы данных отсутствует.

Ответьте на вопросы.

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет. Система не подключается к базе данных, пользователь не имеет данных для входа, а резервная копия отсутствует.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Были пропущены подготовка и настройка MS SQL Server и базы данных, настройка подключения приложения, создание учётной записи пользователя, контрольное тестирование, подготовка пользователя и резервное копирование.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Проверить системные требования, установить и настроить необходимые компоненты, подготовить базу данных и подключение, создать пользователя и выдать логин и пароль, протестировать основные функции, обучить пользователя и создать резервную копию.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

На основании выполненных заданий заполните таблицу.

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверить рабочие компьютеры и системные требования | Рабочие места готовы к дальнейшей установке |
| 2 | Подготовка программной среды | Установить необходимые компоненты и подготовить MS SQL Server | Программная среда подготовлена |
| 3 | Установка | Установить HelpDesk на рабочие компьютеры | Приложение установлено и запускается |
| 4 | Настройка базы данных | Создать базу данных HelpDesk и настроить её структуру | База данных готова к хранению информации |
| 5 | Настройка приложения | Настроить подключение через ADO.NET, создать пользователей и начальные данные | Приложение подключено к БД, пользователи могут входить |
| 6 | Проверка | Проверить вход, создание, изменение, поиск заявок и сохранение данных | Основные функции работают корректно |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучить пользователей и выдать данные для входа | Сотрудники готовы использовать HelpDesk |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию и выполнить контрольный запуск | Система безопасно введена в эксплуатацию |

Это пока предварительный вариант плана.

На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

6. Итоговая карточка целей внедрения

Заполните итоговый блок.

Программный продукт

HelpDesk

Основная проблема

Обращения технической поддержки поступают по разным каналам и не учитываются централизованно, из-за чего заявки могут теряться, а их статус и ответственный не всегда известны.

Основная цель внедрения

Организовать единую систему регистрации, обработки и контроля заявок технической поддержки с сохранением истории обращений.

Основные задачи внедрения

Проверить рабочие места; подготовить программную среду; установить HelpDesk; настроить MS SQL Server и базу данных; настроить подключение через ADO.NET; создать пользователей; протестировать систему; обучить пользователей; создать резервную копию.

Основные ожидаемые результаты

Все заявки учитываются в одной системе; данные сохраняются в MS SQL Server; видны статус и ответственный; доступна история обращений и поиск; пользователи могут работать с системой; имеется резервная копия.

Главный критерий успешности внедрения

Пользователь может войти в HelpDesk, создать заявку, а заявка корректно сохраняется в базе данных и отображается в общем списке.

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо отразить:

- для чего внедряется HelpDesk;

- чем цель отличается от задачи;

- какие основные задачи необходимо выполнить;

- какой результат считается успешным;

- почему программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки.

Вывод

Система HelpDesk внедряется для организации единого учёта и контроля обращений технической поддержки. Цель внедрения описывает конечный результат, а задачи определяют конкретные действия для его достижения. Для запуска необходимо подготовить рабочие места, установить программу, настроить MS SQL Server и базу данных, создать пользователей и проверить работу системы. Также важно обучить сотрудников и создать резервную копию данных. Успешным результатом считается ситуация, когда пользователь может войти в систему, создать заявку и увидеть её в общем списке, а данные корректно сохраняются в базе. Программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки, потому что она должна быть установлена, настроена, проверена и подготовлена к реальной работе пользователей.

8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать структуру проекта, созданную в Практической работе №1.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21
└── Учебная_практика
    └── HelpDesk
        ├── Документация
        │ ├── Практическая_работа_01.docx
        │ └── Практическая_работа_02.docx
        ├── База_данных
        └── Исходный_код

Не создавайте новый проект HelpDesk для каждой практической работы.

Материалы каждой работы являются частью одного общего проекта.

9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- ФИО;

- группу;

- дату выполнения;

- номер практической работы;

- тему;

- цель;

- заполненные таблицы;

- ответы на задания;

- мини-план внедрения;

- итоговую карточку целей внедрения;

- вывод.

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- ответы должны быть сформулированы самостоятельно;

- не оставлять пустые пункты.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- выполнены все задания;

- правильно сформулирована основная цель;

- определено не менее 8 задач внедрения;

- разработаны ожидаемые результаты;

- определены критерии успешности;

- правильно построена последовательность внедрения;

- составлен мини-план;

- студент может объяснить различие между целью, задачей и результатом.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются небольшие ошибки или неточности;

- отдельные задачи сформулированы недостаточно конкретно;

- студент понимает общую последовательность внедрения.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- цель сформулирована неточно;

- отсутствует часть задач или критериев;

- студент затрудняется объяснить отдельные этапы внедрения.

Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- цель и задачи не определены;

- мини-план внедрения отсутствует;

- студент не понимает назначение выполняемой работы.

12. Контрольные вопросы

- Что называется внедрением программного обеспечения?

Ответ: Внедрение программного обеспечения — это комплекс работ по подготовке, установке, настройке, проверке и вводу программы в реальную эксплуатацию.

- Что такое цель внедрения?

Ответ: Цель внедрения — основной конечный результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

- Чем цель отличается от задачи?

Ответ: Цель отвечает на вопрос «что хотим получить?», а задача — «что необходимо сделать для достижения цели?».

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

Ответ: Например, настроить подключение приложения HelpDesk к базе данных MS SQL Server через ADO.NET.

- Что называется ожидаемым результатом?

Ответ: Ожидаемый результат — конкретное состояние системы, которое должно быть получено после выполнения работ по внедрению.

- Для чего необходим критерий успешности?

Ответ: Он нужен, чтобы объективно проверить, достигнут ли запланированный результат внедрения.

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

Ответ: Чтобы убедиться, что компьютеры и программная среда подходят для установки и стабильной работы системы.

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

Ответ: Чтобы обеспечить централизованное хранение, обработку и доступ к данным HelpDesk.

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

Ответ: ADO.NET обеспечивает подключение приложения на C# к MS SQL Server и выполнение операций чтения, добавления и изменения данных.

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?

Ответ: Нет. Для внедрения система должна работать в целевой среде пользователей: быть установленной, подключённой к базе данных, настроенной, проверенной и готовой к эксплуатации.