ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения ПО HelpDesk

Студент: Чнаваян Шираз

Группа: ИСП 2151

Цель: выявить риски внедрения HelpDesk, оценить их вероятность и последствия, определить меры предотвращения и действия при возникновении проблем, а также сформировать итоговый план внедрения.

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Медленная работа или невозможность запуска HelpDesk |
| 2 | Недоступен MS SQL Server | Приложение не сможет получать и сохранять данные |
| 3 | Ошибка строки подключения | Нет соединения приложения с базой данных |
| 4 | Отсутствует сетевое соединение | Пользователи не смогут работать с серверной БД |
| 5 | Потеря или повреждение базы данных | Утрата заявок и истории работы |
| 6 | Отсутствует нужная версия .NET | HelpDesk не запускается или работает с ошибками |
| 7 | Недостаточно места на диске | Сбой установки, журналирования или работы БД |
| 8 | Неверно настроены права доступа | Отказ в доступе либо доступ к чужим данным |
| 9 | Ошибочные действия пользователя | Удаление или искажение заявок |
| 10 | Отсутствует актуальная резервная копия | Невозможность быстро восстановить данные после сбоя |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Программный |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Низкая |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Средние |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Высокие |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Средняя | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Меры предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Регулярные автоматические резервные копии и проверка восстановления |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить адрес сервера, порт, строку подключения и доступность SQL Server до запуска |
| Отсутствует .NET | Установить требуемую версию .NET заранее |
| Пользователь вводит некорректные данные | Настроить проверку вводимых данных и понятные сообщения об ошибках |
| Недостаточно прав | Заранее создать роли и проверить разрешения |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Подтверждение удаления, разграничение прав и журналирование |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сеть, кабели/Wi‑Fi, адресацию и доступ к серверу |
| Программа повреждена | Хранить установочный пакет и резервную копию конфигурации |

Задание 7. План реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1) Проверить .NET и системные требования. 2) Проверить файлы и журнал ошибок. 3) При необходимости переустановить приложение. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1) Проверить сеть и доступность сервера. 2) Проверить службу SQL Server и строку подключения. 3) Проверить логин, пароль и разрешения. |
| Пользователь не может авторизоваться | 1) Проверить правильность логина. 2) Сбросить пароль при необходимости. 3) Проверить активность учётной записи и права. |
| База данных повреждена | 1) Остановить запись в БД. 2) Оценить целостность и восстановить из актуальной копии. 3) Проверить данные после восстановления. |
| Не сохраняются новые заявки | 1) Проверить соединение с БД. 2) Проверить свободное место и права записи. 3) Изучить журнал ошибок и выполнить тестовую запись. |
| Программа работает слишком медленно | 1) Проверить нагрузку ПК и сети. 2) Проверить SQL Server и запросы. 3) Очистить временные данные/устранить узкое место. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Реализовался риск повреждения и потери данных базы HelpDesk.

2. Последствия серьёзные, потому что в базе хранились заявки за несколько месяцев и часть истории может быть безвозвратно потеряна.

3. Ошибка сопровождения — отсутствие регулярного резервного копирования и проверки актуальности копий.

4. Нужно было настроить автоматическое ежедневное резервное копирование, хранить несколько копий отдельно от рабочего сервера и периодически проверять восстановление.

5. После восстановления следует проверить целостность данных, создать новую резервную копию, настроить расписание резервирования и зафиксировать порядок восстановления.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины: 1) неверная строка подключения на новом ПК; 2) недоступен сервер по сети с этого ПК; 3) блокировка порта брандмауэром; 4) неверные учётные данные; 5) отсутствуют права у пользователя; 6) неверное имя экземпляра SQL Server; 7) отключены необходимые сетевые протоколы.

Порядок диагностики: Шаг 1 — проверить сеть и доступность сервера. Шаг 2 — сравнить строку подключения с рабочим компьютером. Шаг 3 — проверить имя сервера/экземпляра и порт. Шаг 4 — проверить учётные данные и права. Шаг 5 — проверить брандмауэр, сетевые протоколы SQL Server и выполнить тестовое подключение.

Задание 10. Реестр рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря/повреждение БД | Низкая | Высокие | Высокий | Ежедневные резервные копии | Восстановить БД из проверенной копии |
| R-02 | Недоступен SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг службы и доступности | Проверить сервер, службу, сеть и журналы |
| R-03 | Ошибка строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка конфигурации до запуска | Исправить параметры и протестировать соединение |
| R-04 | Отсутствует сеть | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка сети и резервирование оборудования | Восстановить соединение и проверить маршрут |
| R-05 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий | Инструктаж и ограничения прав | Исправить данные, обучить пользователя |
| R-06 | Неверные права доступа | Средняя | Высокие | Высокий | Ролевая модель и тест прав | Исправить роли, проверить доступ |
| R-07 | Отсутствует .NET | Низкая | Средние | Средний | Проверка окружения | Установить требуемую версию .NET |
| R-08 | Недостаточно места на диске | Средняя | Средние | Средний | Мониторинг свободного места | Освободить/увеличить место и проверить БД |

Задание 11. Наиболее опасные риски

Риск №1. Потеря или повреждение базы данных. Опасен возможной утратой заявок и истории работы. Предотвращение: регулярные автоматические резервные копии и тестовое восстановление.

Риск №2. Недоступность MS SQL Server. Опасен полной остановкой работы пользователей с данными. Предотвращение: мониторинг сервера, проверка службы SQL Server, сети и конфигурации.

Риск №3. Неверно настроенные права доступа. Опасен блокировкой работы или несанкционированным доступом к данным. Предотвращение: ролевая модель, принцип минимальных прав и предварительное тестирование.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Итоговый документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk» сформирован отдельным файлом. В него включены общая информация о системе, цели и задачи, системные требования, программное окружение, архитектура, этапы и календарный план, контрольные точки, реестр рисков, резервное копирование, чек-лист готовности и заключение.

Контрольные вопросы

1. Что называется риском внедрения?

Возможное событие или ситуация, способная отрицательно повлиять на внедрение или эксплуатацию ПО.

2. Чем риск отличается от проблемы?

Риск — возможное событие, а проблема — событие, которое уже произошло.

3. Что показывает вероятность риска?

Насколько вероятно возникновение определённой проблемы.

4. Что показывают последствия риска?

Насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

5. Для чего нужны меры предотвращения?

Чтобы заранее уменьшить вероятность риска или тяжесть его последствий.

6. Что такое план реагирования?

Последовательность действий специалиста после возникновения проблемы.

7. Пример технического риска.

Недостаточно места на диске или компьютер не соответствует требованиям.

8. Пример риска базы данных.

Повреждение или потеря базы HelpDeskDB.

9. Почему важно резервное копирование?

Оно позволяет восстановить заявки и другие данные после сбоя или повреждения БД.

10. Что входит в итоговый план внедрения?

Описание продукта, цели и задачи, требования, окружение, архитектура, этапы, календарный план, контрольные точки, риски, резервное копирование, проверка готовности и заключение.

Вывод

В ходе практической работы были выявлены технические, программные, сетевые, информационные, пользовательские риски и риски безопасности при внедрении HelpDesk. Для каждого риска были оценены вероятность возникновения и серьёзность последствий, что позволяет определить приоритет реагирования. Наиболее опасными являются потеря базы данных, недоступность MS SQL Server и ошибки настройки прав доступа. Для снижения рисков необходимо заранее проверять программное окружение, сеть, права пользователей и регулярно создавать резервные копии. Также был разработан план действий специалиста при возникновении типовых проблем. Итогом работы стал документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk». Он может использоваться как последовательная инструкция при подготовке, установке, проверке и вводе системы в эксплуатацию.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HELPDESK

Студент: Чнаваян Шираз
Группа: ИСП 2151

1. Общая информация о программном продукте

Название программы: HelpDesk. Назначение: регистрация, обработка и контроль заявок пользователей в службу технической поддержки. Основные пользователи: сотрудники организации, специалисты технической поддержки и администратор. Основные функции: авторизация, создание и редактирование заявок, назначение исполнителя, изменение статуса и приоритета, поиск и просмотр заявок, хранение истории и данных в базе HelpDeskDB.

2. Цель внедрения

Основная цель — организовать единый учёт и обработку обращений пользователей. Дополнительные цели: сократить время реакции на заявки, повысить прозрачность работы поддержки и обеспечить сохранность истории обращений. Основные задачи: подготовить рабочие места, установить программное окружение, настроить MS SQL Server и базу HelpDeskDB, установить HelpDesk, проверить подключение, обучить пользователей и ввести систему в эксплуатацию. Ожидаемый результат — стабильная работа HelpDesk и централизованное хранение заявок.

3. Системные требования

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Процессор | 2-ядерный процессор, 2 ГГц или выше |
| ОЗУ | Не менее 4 ГБ, рекомендуется 8 ГБ |
| Диск | Не менее 2 ГБ свободного места для приложения; дополнительное место для БД и резервных копий |
| Операционная система | Windows 10/11, 64-bit |
| Сеть | Стабильное подключение к локальной сети/серверу MS SQL Server |

4. Программное окружение

Windows — операционная система рабочего места. .NET — среда выполнения приложения. HelpDesk — клиентское приложение. MS SQL Server — СУБД для хранения данных. ADO.NET — технология доступа приложения C# к базе данных. SQL — язык запросов к HelpDeskDB.

5. Архитектура программного окружения

Пользователь
↓
Windows Forms
↓
C#
↓
ADO.NET
↓
MS SQL Server
↓
HelpDeskDB

6. Этапы внедрения

1. Проверка рабочего места.

2. Подготовка программного окружения.

3. Настройка MS SQL Server.

4. Создание базы данных HelpDeskDB.

5. Установка HelpDesk.

6. Настройка подключения.

7. Функциональная проверка.

8. Подготовка и инструктаж пользователей.

9. Ввод в эксплуатацию.

7. Календарный план

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка | Проверка рабочего места и сети | 1 час | Системный администратор | Готовое рабочее место |
| 2 | Окружение | Установка/проверка .NET | 1 час | Системный администратор | Готовая среда |
| 3 | Сервер | Настройка MS SQL Server | 2 часа | Администратор БД | Доступный сервер БД |
| 4 | База | Создание HelpDeskDB и прав | 1 час | Администратор БД | Рабочая база данных |
| 5 | Установка | Установка HelpDesk | 30 минут | Системный администратор | Установленное приложение |
| 6 | Подключение | Настройка строки подключения | 30 минут | Разработчик/администратор | Связь с БД |
| 7 | Тестирование | Проверка авторизации и заявок | 2 часа | Тестировщик | Подтверждена работоспособность |
| 8 | Обучение | Инструктаж пользователей | 1 час | Ответственный специалист | Подготовленные пользователи |
| 9 | Запуск | Ввод в эксплуатацию | 1 час | Руководитель проекта | Система запущена |

8. Контрольные точки

• Рабочее место соответствует системным требованиям.

• MS SQL Server доступен по сети.

• База HelpDeskDB создана и доступна.

• Приложение успешно подключается к базе.

• Пользователь успешно авторизуется.

• Тестовая заявка создаётся и сохраняется в БД.

9. Риски внедрения

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Реагирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря/повреждение БД | Низкая | Высокие | Высокий | Ежедневные резервные копии | Восстановить БД из проверенной копии |
| R-02 | Недоступен SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг службы и доступности | Проверить сервер, службу, сеть и журналы |
| R-03 | Ошибка строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка конфигурации до запуска | Исправить параметры и протестировать соединение |
| R-04 | Отсутствует сеть | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка сети и резервирование оборудования | Восстановить соединение и проверить маршрут |
| R-05 | Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий | Инструктаж и ограничения прав | Исправить данные, обучить пользователя |
| R-06 | Неверные права доступа | Средняя | Высокие | Высокий | Ролевая модель и тест прав | Исправить роли, проверить доступ |
| R-07 | Отсутствует .NET | Низкая | Средние | Средний | Проверка окружения | Установить требуемую версию .NET |
| R-08 | Недостаточно места на диске | Средняя | Средние | Средний | Мониторинг свободного места | Освободить/увеличить место и проверить БД |

10. Резервное копирование

Резервировать необходимо базу HelpDeskDB и важные конфигурационные файлы приложения. Рекомендуется создавать автоматическую резервную копию базы ежедневно, а перед обновлениями и изменениями конфигурации — дополнительную копию. Копии следует хранить отдельно от рабочего сервера, например на защищённом сетевом ресурсе, с хранением нескольких последних версий. Ответственный — администратор БД или системный администратор. Необходимо периодически проверять, что резервная копия действительно восстанавливается.

11. Проверка готовности системы

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | ☑ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | ☑ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | ☑ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | ☑ |
| 5 | Настроено подключение | ☑ |
| 6 | HelpDesk запускается | ☑ |
| 7 | Авторизация работает | ☑ |
| 8 | Данные записываются в БД | ☑ |
| 9 | Создана резервная копия | ☑ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | ☑ |

12. Заключение

План внедрения HelpDesk сформирован и охватывает подготовку оборудования и программного окружения, настройку базы данных, установку и проверку приложения, работу с пользователями, контрольные точки и основные риски. Отдельное внимание уделено резервному копированию и действиям при сбоях. После выполнения всех пунктов чек-листа система может быть введена в эксплуатацию и использоваться для регистрации и обработки заявок технической поддержки.